İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ

RİSKLƏRİ REYESTRİ

VEB PORTAL

Tam Texniki Spesifikasiya — v2.0

| Əsas sənəd: | Nazirlər Kabinetinin 411 nömrəli Qərarı (25.12.2025) |
| --- | --- |
| Versiya: | 2.0 — Patch-lar əlavə edilib (PATCH-01 … PATCH-08) |
| Tarix: | 19.02.2026 |
| Status: | FINAL — Developer / Claude Code üçün |

# 1. Ümumi Baxış və Layihənin Məqsədi

## 1.1  Qanuni Əsas

Bu layihə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il 25 dekabr tarixli 411 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "İnformasiya Təhlükəsizliyi Riskləri Reyestrinin Aparılma Qaydası"nın tələblərinə uyğun hazırlanır.

Əhatə Dairəsi Dövlət orqanları, publik hüquqi şəxslər, dövlət mülkiyyətindəki hüquqi şəxslər və büdcə təşkilatları üçün məcburidir. Hüquqi şəxslər / fərdi sahibkarlar üçün tövsiyəvi.

## 1.2  Layihənin Əsas Məqsədləri

- Bütün İT aktivlərini, təhdidləri, boşluqları və riskləri vahid elektron mühitdə qeydiyyata almaq

- Risklərin kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirilməsini avtomatlaşdırmaq (Qayda §4.2.3)

- Risk emal variantlarını idarə etmək (qarşısının alınması / azaldılması / ötürülməsi / qəbul)

- İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərini qeydiyyata almaq, cavab planlamaq, icrasını izləmək

- ISO/IEC 27001, 27005, 20000 uyğunluğu üçün hesabatlar generasiya etmək

- DXƏIT ilə iki istiqamətli məlumat sinxronizasiyası (Qayda §7.1.3–7.1.4)

- Uzlaşdırma (mapping) qatı ilə mənbə sistemlər arasında auditə uyğun əlaqə saxlamaq

## 1.3  İstifadəçi Rolları

| Rol | Azərbaycanca Adı | Əsas Funksiyalar | Giriş |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | Sistem İdarəçisi | Bütün modullara tam giriş, istifadəçi idarəetməsi, konfiqurasiya | Tam |
| risk_manager | Risk Meneceri | Risk/aktiv/təhdid/boşluq CRUD, emal planı, hesabat | Tam (öz scope) |
| asset_owner | Aktiv Sahibi | Öz aktivlərini görür, risk bildirişi edir | Məhdud yazma |
| incident_coordinator | İnsident Koordinatoru | İnsident qeydiyyatı, cavab idarəetməsi | İnsident modulu |
| auditor | Auditor | Bütün məlumatları oxuyur, hesabat ixrac edir | Yalnız oxuma |
| dxeit_rep | DXƏIT Nümayəndəsi | Xarici nəzarət paneli, uyğunluq görünüşü | Xüsusi panel |

# 2. Funksional Modullar (Əsas 8 Modul)

Portal 8 əsas modul + PATCH qatından ibarətdir. Hər modul ayrıca komponent kimi inkişaf etdirilir, lakin vahid PostgreSQL verilənlər bazasını paylaşır.

## Modul 1 — Aktiv Kataloqu (Asset Registry)

Qanuni Əsas Qayda §4.2.2.1 — İlkin və dəstəkləyici kateqoriyalı aktivlərin müəyyən olunması

| Sahə | Tip | Tələb | Açıqlama |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID / Avtomatik | Məcburi | Sistem generasiyası: AST-YYYY-XXXX |
| name | Mətn | Məcburi | Aktivin tam adı |
| category | Dropdown | Məcburi | əsas / dəstəkləyici |
| sub_category | Dropdown | Məcburi | informasiya / hardware / software / şəbəkə / insan / fiziki |
| owner | İstifadəçi seçimi | Məcburi | Aktiv sahibi şəxs / bölmə |
| value | 1–5 skala | Məcburi | Aktivin dəyəri — risk hesablaması üçün əsas input |
| criticality | Dropdown | Məcburi | çox aşağı / aşağı / orta / yüksək / kritik |
| location | Mətn | Məcburi | Fiziki və ya məntiqi yerləşmə |
| description | Uzun mətn | İstəyə bağlı | Ətraflı açıqlama |
| status | Dropdown | Məcburi | aktiv / planlaşdırılan / köhnəlmiş / ləğv edilmiş |
| last_review | Tarix | Məcburi | Son yoxlanma tarixi |
| created_at / created_by | DateTime / User | Avtomatik | Audit məqsədilə |

### Funksionallıq Tələbləri

- Axtarış, filtrasiya, sıralama (kateqoriya, sahibi, dəyər, status üzrə)

- CSV/Excel toplu idxal + ixrac

- Asılılıq xəritəsi (D3.js interaktiv qrafı)

- Tam audit log — kim, nə vaxt, nə dəyişdirib

## Modul 2 — Təhdid Kataloqu (Threat Catalog)

Qanuni Əsas Qayda §4.2.2.2, §5.5.2 — Kateqoriyalar üzrə təsnifatlaşdırılmış təhdid toplusu; DXƏIT sinxronizasiyası

| Sahə | Tip | Dəyərlər / Format |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | THR-YYYY-XXXX |
| name | Mətn | — |
| category | Dropdown | texniki / fiziki / insani / prosessual / xarici |
| source | Radio | kənardan / daxildən / hər ikisi |
| purpose | Çox seçim | təhrif / oğurluq / açıqlama / mane olma / müdaxilə / nasazlıq / səlahiyyəti aşma |
| target_type | Dropdown | struktur / infrastruktur komponenti / konfiqurasiya / proses / subyekt |
| intentionality | Radio | qərəzli / təsadüfi / axın üzrə |
| severity | Dropdown | çox aşağı / aşağı / orta / yüksək / kritik |
| probability | Slider 0–100% | Çox aşağı:1–20 / Aşağı:21–40 / Orta:41–60 / Yüksək:61–80 / Kritik:81–99 |
| realization_tech | Uzun mətn | Texniki metod təsviri |
| is_external | Boolean | DXƏIT kataloqdan gəlirsə true — redaktə edilə bilməz |
| violated_requirement_id | FK | PATCH-03: Pozulan tələb (requirements.id) |
| violated_principles | JSON array | PATCH-03: Auto-fill + manual override |
| severity_law | Enum | PATCH-03: Qanun şkalası — çox_aşağı/aşağı/orta/yüksək/kritik |
| probability_band_law | Enum | PATCH-03: p01_20 / p21_40 / p41_60 / p61_80 / p81_100 |
| violated_activity_area | Enum array | PATCH-03: Pozulan fəaliyyət sahəsi |

### DXƏIT Sinxronizasiya Qaydası

- Gündəlik avtomatik sinx (API) + manual CSV yükləmə

- DXƏIT-dən gələn qeydlər read-only — yalnız qurumdaxili metadata əlavə oluna bilir

- Yeni aşkarlanan qurumun öz təhdidləri → DXƏIT-ə export (§7.1.4)

## Modul 3 — Boşluq / Uyğunsuzluq Reyestri

Qanuni Əsas Qayda §4.2.2.4 — Boşluqların, çatışmazlıqların, zəifliklərin, nəzarətsizliklərin müəyyən edilməsi

| Sahə | Tip | Dəyərlər |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | VLN-YYYY-XXXX |
| name | Mətn | — |
| type | Dropdown | boşluq / nəzarətsizlik / zəiflik / uyğunsuzluq |
| cve_ref | Mətn | CVE-XXXX-XXXX (NVD API ilə axtarış) |
| asset_id | FK | assets.id — hansı aktivi əhatə edir |
| severity_internal | Dropdown | az / orta / yüksək / çox yüksək / kritik / fövqəladə |
| severity_law | Dropdown | PATCH-05: çox_aşağı / aşağı / orta / yüksək / kritik (auto-map) |
| severity_law_override | Boolean + Mətn | PATCH-05: Admin override — səbəb məcburi |
| detection_date | Tarix | — |
| detection_method | Dropdown | audit / pentest / özqiymətləndirmə / DXƏIT bildirişi / insident |
| exploitation_status | Dropdown | istifadə olunmayıb / istifadə cəhdi / istifadə edilib |
| planned_fix_date | Tarix | — |
| assignee | İstifadəçi | — |
| status | Dropdown | açıq / işdə / həll edilib / risk kimi qəbul edilib |

### PATCH-05: severity_law Avtomatik Mapping Qaydası

| Daxili Dərəcə | Qanun Dərəcəsi (severity_law) | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| az | aşağı | — |
| orta | orta | — |
| yüksək | yüksək | — |
| çox yüksək | kritik | — |
| fövqəladə | kritik | Override tövsiyə olunur + səbəb məcburi |

## Modul 4 — Risk Reyestri (Əsas Modul)

Qanuni Əsas Qayda §4.2.3 — Keyfiyyət: Risk Dərəcəsi = Aktiv Dəyəri × Ehtimal(maks) × Təsir(maks) ¦ Kəmiyyət: Risk Qiyməti = Aktiv Dəyəri × Tezlik%(maks) × Təsir(maks)

| Sahə | Tip | Açıqlama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | RSK-YYYY-XXXX |
| name | Mətn | Qısa risk ifadəsi |
| category | Dropdown | strateji / operativ / texniki / uyğunluq / reputasiya / fiziki |
| description | Uzun mətn | Ətraflı risk təsviri |
| asset_value | Avtomatik | Əlaqəli aktiv(lərdən) ortalama — risk hesablaması input |
| probability_factor | 1–5 slider | Manual qiymət (amillərin ortalaması) |
| statistical_probability | 0–100% | Tarixi statistika əsasında |
| prob_max | Avtomatik | MAX(probability_factor_normalized, statistical_probability/20) |
| technical_impact | 1–5 slider | CIA pozulması (Conf/Int/Avail/Account) |
| business_impact | 1–5 slider | Maliyyə / Nüfuz / Uyğunluq / Məxfilik |
| impact_max | Avtomatik | MAX(technical_impact, business_impact) |
| qualitative_score | Avtomatik | asset_value × prob_max × impact_max |
| quantitative_value | Avtomatik | asset_value × freq_pct_max × impact_max |
| priority | Avtomatik | 0–4:Aşağı ¦ 5–9:Orta ¦ 10–14:Yüksək ¦ 15–25:Kritik |
| risk_owner | İstifadəçi | Məsul şəxs |
| treatment_option | Dropdown | qarşısını_al / azalt / başqa_tərəfə_ötür / qəbul_et |
| treatment_method | Mətn | Emal üsulunun təsviri |
| treatment_solution_ids | FK array | solutions.id — seçilmiş həllər |
| treatment_start / treatment_end | Tarix | Emal müddəti |
| inherent_risk_score | Avtomatik | Emaldan əvvəlki risk skoru — PATCH-07 |
| residual_risk_score | Avtomatik | Emaldan sonrakı qalıq risk — PATCH-07 |
| residual_band_law | Enum | PATCH-07: KPI-2 üçün qanun şkalasında band |
| appetite_threshold | Ədəd | PATCH-07: Qurumun risk toleransı |
| status | Dropdown | açıq / emalda / həll edilib / qəbul edilib / bağlı |
| created_at / created_by | DateTime / User | Audit məqsədilə |

Hesablama Məntiqi Keyfiyyət: qualitative_score = asset_value × MAX(prob_factor/5, stat_prob/100 × 5) × MAX(tech_impact, biz_impact) Kəmiyyət: quantitative_value = asset_value × MAX(stat_prob/100, freq_pct/100) × MAX(tech_impact, biz_impact) Prioritet: 0–4 = Aşağı (yaşıl) ¦ 5–9 = Orta (sarı) ¦ 10–14 = Yüksək (narıncı) ¦ 15–25 = Kritik (qırmızı)

## Modul 5 — İnsident İdarəetməsi

Qanuni Əsas Qayda §4.3.4, §6.1.5 — İnsidentlərə cavab tədbirlərinin müəyyən olunması. PATCH-07: incidents.impact_law KPI-2 hesablaması üçün məcburidir.

| Sahə | Tip | Açıqlama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | INC-YYYY-XXXX |
| risk_id | FK | risks.id — hansı riskin reallaşması (PATCH-07 KPI-2 üçün məcburi) |
| title | Mətn | — |
| type | Dropdown | kiberhücum / məlumat sızması / sistem çöküşü / uyğunsuzluq / fiziki / digər |
| severity | Dropdown | P1-Kritik / P2-Yüksək / P3-Orta / P4-Aşağı |
| impact_law | Enum | PATCH-07: çox_aşağı/aşağı/orta/yüksək/kritik — KPI-2 input |
| detection_datetime | DateTime | — |
| occurrence_datetime | DateTime | Faktiki baş vermə vaxtı |
| description | Uzun mətn | Nə baş verdi |
| response_option | Dropdown | aşkarlama / bloklama / bərpaetmə / anti-böhran / sübut_toplama / ehtiyat_varianta_keçmə |
| root_cause | Uzun mətn | Post-morten kök səbəb |
| resolution_datetime | DateTime | — |
| notify_dxeit | Boolean | DXƏIT-ə bildiriş göndərilsinmi |
| status | Dropdown | yeni / kateqoriyalaşdırılır / planlaşdırılır / həll_edilir / bağlı / analiz |

### İnsident Lifecycle SLA

| Mərhələ | Status | SLA |
| --- | --- | --- |
| Qeydiyyat | yeni | — |
| Kateqoriyalaşdırma | kateqoriyalaşdırılır | 2 saat |
| Cavab planlanması | planlaşdırılır | 4 saat |
| Aradan qaldırılması | həll_edilir | P1:4s / P2:8s / P3:24s / P4:72s |
| Bağlama | bağlı | 24 saat |
| Post-morten | analiz | 72 saat |

## Modul 6 — Həllər Kataloqu (Solutions Catalog)

Qanuni Əsas Qayda §5.5.3, §6.2 — Risklərin emalı üzrə nümunəvi həllərin mərkəzləşmiş uçotu

| Sahə | Tip | Açıqlama |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | SOL-YYYY-XXXX |
| name | Mətn | — |
| type | Dropdown | qabaqlayıcı / nəzarətedici / təshihedici / bərpaedici |
| solution_kind | Dropdown | texniki / təşkilati |
| technology | Dropdown | SIEM / DLP / UEBA / Firewall / EDR / WAF / Şifrələmə / Digər |
| is_ai | Boolean | Süni intellekt həlli |
| effectiveness | 1–10 slider | Sınaqdan keçirilmiş effektivlik balı |
| cost_level | Dropdown | aşağı / orta / yüksək |
| is_certified | Boolean + Link | Sertifikatlaşdırılmış vasitədir? (Qayda §9.4) |
| source | Radio | DXƏIT Kataloqu / daxili / vendor |
| description | Uzun mətn | — |
| playbook | Sənəd/Mətn | Addım-addım tətbiq təlimatı |

## Modul 7 — Tələblər və Hədlər İdarəetməsi

Qanuni Əsas Qayda Əlavəsi §2 — İnformasiya təhlükəsizliyinə tələblər və məqbul hədlər. PATCH-02 və PATCH-04 bu modulu genişləndirir.

### 7.1  Tələblər (Requirements) — PATCH-02 ilə genişləndirilmiş

| Sahə | Tip | Tələb | Açıqlama |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | Məcburi | REQ-YYYY-XXXX |
| req_title | Mətn | Məcburi | Tələbin başlığı |
| req_category | Enum | Məcburi | normativ_akt / standart / müqavilə / öhdəlik / qabaqcıl_tecrube / praktik_telebat |
| req_description | Uzun mətn | Məcburi | Tələbin mahiyyəti |
| source_type | Enum | Məcburi | normativ_akt / standart / müqavilə / öhdəlik / qabaqcıl_tecrube / praktik_telebat |
| source_ref | Mətn | Məcburi | Sənəd adı / nömrə / maddə / bənd — boş qala bilməz |
| activity_area | Multi-select enum | Məcburi (≥1) | Fəaliyyət sahəsi — boş qala bilməz |
| principles | JSON array | İstəyə bağlı | İnformasiya təhlükəsizliyi prinsipləri |
| applicability_scope | JSON | İstəyə bağlı | Proses / aktiv / servis / rol üzrə tətbiq dairəsi |
| owner_role | Mətn | Məcburi | Məsul rol / bölmə |
| review_frequency | Enum | Məcburi | rüblük / yarımillik / illik |
| status | Enum | Məcburi | draft / aktiv / köhnəlmiş |

### 7.2  Hədlər (Thresholds) — PATCH-04 ilə genişləndirilmiş

| threshold_type | Açıqlama | applies_to_type |
| --- | --- | --- |
| MAO | Maximum Acceptable Outage — maksimal məqbul dayanma | proses |
| MBCO | Minimum Business Continuity Objective | proses |
| Maturity | ISO/IEC 15504 yetkinlik səviyyəsi (≥4 tələb) | idarəetmə aləti |
| EAL | ISO/IEC 15408 etimadlılıq səviyyəsi (≥6 tələb) | texniki alət |
| SLA | Service Level Agreement — xidmət səviyyəsi | servis |
| OLA | Operational Level Agreement — əməliyyat səviyyəsi | servis |
| CIA | Konfidensiallıq / Tamlıq / Əlçatanlıq hədləri | aktiv / servis |
| Reliability | Mötəbərlilik həddi | aktiv / servis |
| Priority | Prioritetlik həddi | proses / aktiv |
| Criticality | Kritiklik həddi | proses / aktiv |
| Regime | İş rejiminə / reqlamentə aid hədlər | proses / bölmə |
| DocumentationProtection | Sənədləşdirilmiş informasiya mühafizəsi həddi | sənəd reyestri |
| Effectiveness | Məqsədə uyğunluq / səmərəlilik həddi | proses / rol |

## Modul 8 — Dashboard və Hesabatlar

Qanuni Əsas Qayda §10 — Risklər reyestrinin səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi. PATCH-07 iki qanuni KPI əlavə edir.

### 8.1  Dashboard Elementləri

- Risk Istilik Xəritəsi (5×5 matris) — ehtimal vs təsir, rəng kodlu, klik ilə drilldown

- Risk Paylaşımı — Kritik/Yüksək/Orta/Aşağı sayğacları

- KPI-1 Kartı: Residual Risk vs Appetite — PATCH-07

- KPI-2 Kartı: İnsident Outcome vs Residual Risk Consistency — PATCH-07

- Son 30 günün insidentləri — timeline qrafiki

- Aktiv boşluq sayı + həll tarixi keçmiş boşluqlar

- Uyğunluq Skoru — tələblər vs nəzarətlər — dairəvi qrafik

- Uzlaşdırma (Mapping) Coverage — PATCH-01

### 8.2  Hesabat Növləri

| Hesabat | Qayda İstinadı | Periodik | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Reyestri Tam Hesabat | §5.3, Əlavə §1 | Aylıq | PDF / Excel |
| İnsident Analizi | §4.3.4 | Həftəlik | PDF |
| Uyğunluq Qiymətləndirmə | §10.2.1 | Rüblük | PDF |
| DXƏIT Audit İxracı | §8.1.5 | İllik | PDF / XML |
| Qalıq Risk Analizi | §10.2.2.4 | Aylıq | PDF |
| Aktiv Boşluq Hesabatı | §4.2.2.4 | Həftəlik | Excel |
| KPI Dashboard | §10.2.2 + PATCH-07 | Aylıq | PDF |
| Mapping Coverage | PATCH-01 | Aylıq | PDF / CSV |
| Conflict Log | PATCH-01 | Tələb üzrə | PDF / CSV |
| Threat → Violated Req Matrisi | PATCH-03 | Rüblük | Excel |
| Threshold Compliance | PATCH-04 | Rüblük | PDF |
| KPI Drilldown (audit) | PATCH-07 | Tələb üzrə | CSV / PDF |

# 3. Patch-lar — Əlavə Funksionallıq Blokları

Aşağıdakı 8 patch qanunun daha dərindən tələb etdiyi, yaxud audit uyğunluğu üçün zəruri olan əlavə komponentləri müəyyən edir. Sprint planına uyğun tətbiq edilir.

PATCH-01 — Uzlaşdırma (Reconciliation / Mapping) Qatı [P1] Qanun istinadı: Qayda §1.8, §7.1.3–7.1.4 — Mənbə sistemlər ilə portal arasında iki istiqamətli sinxronizasiya

### Nə əlavə olunur

Portal obyektləri (risk, aktiv, təhdid, boşluq, insident, tələb, nəzarət, fəsad) ilə mənbə sistemlər (DXƏIT, SIEM, CMDB, manual) arasında uzlaşdırma məlumatlarının saxlanması.

### DB — Yeni cədvəl: reconciliations

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | — |
| entity_type | enum | risk / asset / threat / vulnerability / incident / requirement / control / consequence |
| entity_id | UUID | Portal obyektinin ID-si |
| source_system | varchar | DXƏIT / SIEM / CMDB / Manual / Vendor |
| source_table | varchar | Mənbə sistemdə cədvəl / obyekt |
| source_record_id | varchar | Mənbə sistemdə record ID |
| sync_direction | enum | inbound / outbound / bidirectional |
| last_sync_at | datetime | Son sinxronizasiya vaxtı |
| sync_status | enum | ok / failed / pending / conflict / disabled |
| source_hash | varchar | Dəyişiklik izləmə (optional) |
| mapping_rule_id | UUID FK | Qayda kitabxanasına istinad (optional) |
| conflict_notes | text | Audit üçün — nə münaqişəsi var |

### DB — İstəyə bağlı: mapping_rules

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | — |
| name | varchar | Qaydanın adı |
| entity_type | enum | Hansı obyekt növünə aiddir |
| rule_definition | JSON | Mapping məntiqi |
| is_active | boolean | — |
| created_by / created_at | User / DateTime | Audit |

### UI — Yeni admin ekranı: "Uzlaşdırma (Mapping)"

- Filter: entity_type, source_system, sync_status

- Cədvəl: portal obyekt + source_record_id + sync_status + son sinx vaxtı

- conflict statuslu qeydlər üçün "Həll et" düyməsi → conflict_notes, audit log yazılır

- İnkişaf Mərhələsi 1: Manual mapping (UI)

- İnkişaf Mərhələsi 2: API connector (DXƏIT, SIEM, CMDB) + source_hash ilə dəyişiklik aşkarı

### Qəbul Meyarları (Acceptance Criteria)

- Risk obyektinə bağlanan hər asset / threat / vuln üçün mapping saxlanır

- sync_status = conflict olduqda audit izi görünür (kim, nə vaxt, nə dəyişdi)

- DXƏIT export zamanı source_record_id varsa, həmin ID çıxarılır

PATCH-02 — Tələblər Taxonomiyası — Genişləndirilmiş Metadata [P1] Qanun istinadı: Qayda Əlavəsi §2.1 — Mənbə növü, fəaliyyət sahəsi, prinsip, kateqoriya

### Nə əlavə olunur

Modul 7 «Tələblər» formasına qanunun tələb etdiyi minimum metadata sahələri. Bu sahələrsiz audit keçmir.

### Fəaliyyət Sahəsi (activity_area) Enum Siyahısı

| Enum Dəyəri | Açıqlama |
| --- | --- |
| fealiyyet_keyfiyyeti | Fəaliyyətin keyfiyyəti və davamlılığı |
| risk_emali | Risklərin emalı |
| itis_emekdasliq | İTİS üzrə əməkdaşlıq və koordinasiya |
| ikt_layiheler | İKT layihələr |
| reqemsal_xidmetler | Rəqəmsal / İKT xidmətlər |
| senedlesdirilmis_dovran | Sənədləşdirilmiş informasiya dövriyyəsi |
| huquqi_meslehet | Hüquqi məsləhət xidmətləri |
| fiziki_tehlukesizlik | Fiziki təhlükəsizlik |
| kadrlar | Kadrlarla təminat |
| tedarik | Mal və xidmətlərlə təchizat |
| insidentlerin_helli | İnsidentlərin həlli |
| audit | Fəaliyyətin auditi |
| yaxsilasdirilma | Fəaliyyətin davamlı yaxşılaşdırılması |

### Workflow

- «Requirement Review» tapşırığı: review_frequency-ə görə reminder / avtomatik bildiriş

- Versioning: tələb dəyişdikdə requirements_history cədvəlinə köhnə versiya yazılır

### Hesabat

- «Tələblər üzrə Coverage»: hansı tələblərə hansı risk / təhdid / boşluq bağlıdır

### Qəbul Meyarları

- Hər tələb üçün source_type + source_ref boş qala bilməz

- activity_area ən azı 1 seçilməlidir

- Risk / Təhdid formunda «pozulan tələb» seçmək mümkün olmalıdır (PATCH-03 ilə birlikdə)

PATCH-03 — Təhdid Sxemi — Pozulan Tələb / Prinsip / Mənbə [P1] Qanun istinadı: Qayda §3.2–3.5 — Təhdidin pozduğu tələb, prinsip, fəaliyyət sahəsi

### Nə əlavə olunur

Təhdid obyektinə qanunun tələb etdiyi pozuntu atributları. Bu sahələrsiz risk hesabatında uyğunluq analizi keçirsiz qalır.

### threats cədvəlinə əlavə sahələr (Modul 2-dəki cədvəldə artıq qeyd edilib)

| Field | Type | Məcburi? | Qeyd |
| --- | --- | --- | --- |
| violated_requirement_id | FK → requirements.id | Məcburi (≥1) | Boş qala bilməz |
| violated_principles | JSON array | İstəyə bağlı | Auto-fill requirement-dən, manual override |
| violated_source_type | enum | İstəyə bağlı | FK yoxdursa alternativ |
| violated_activity_area | enum array | İstəyə bağlı | PATCH-02 enum siyahısından |
| severity_law | enum | Məcburi | çox_aşağı/aşağı/orta/yüksək/kritik — boş qala bilməz |
| probability_band_law | enum | Məcburi | p01_20/p21_40/p41_60/p61_80/p81_100 |

### risk_threats əlaqə cədvəlinə əlavə

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| risk_id | FK | risks.id |
| threat_id | FK | threats.id |
| link_type | enum | primary / secondary |
| rationale | text | Niyə bu riskə bağlıdır |
| created_by / created_at | User / DateTime | Audit |

### UI Əlavələri — Təhdid Formasında

- «Pozulan tələb» selector — requirements kataloqdan seçim

- «Pozulan prinsip» — auto-fill + manual override

- «Severity (qanun)» — 5 pillə dropdown

- «Probability band (qanun)» — band seçimi

### Uyğunluq Gap Yoxlaması

Təhdid seçiləndə risk formunda avtomatik yoxlama: pozulan tələb aktivdirmi? Aktiv deyilsə — xəbərdarlıq göstərilir.

### Qəbul Meyarları

- severity_law boş qala bilməz

- violated_requirement_id boş qala bilməz (ən azı 1)

- Risk hesabatında pozulan tələb / prinsip görünür

PATCH-04 — Hədlər Kataloqu — Geniş threshold_type [P2] Qanun istinadı: Qayda §2.2 — MAO, MBCO, Maturity, EAL, SLA, Reliability, DocumentationProtection, Effectiveness

### Nə əlavə olunur

CIA-dan əlavə qanunun tələb etdiyi bütün hədlər: mötəbərlilik, prioritetlik/kritiklik, iş rejimi/reqlament, sənəd reyestri mühafizəsi, səmərəlilik uyğunluğu.

### DB — thresholds cədvəli (tam)

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | — |
| threshold_type | enum | MAO/MBCO/Maturity/EAL/SLA/OLA/CIA/Reliability/Priority/Criticality/Regime/DocumentationProtection/Effectiveness |
| applies_to_type | enum | proses / servis / aktiv / rol / sənəd_reyestri |
| applies_to_id | UUID FK | Hansı obyektə aiddir |
| value | varchar | 99.9% / 4 saat / level-3 / EAL-6 |
| unit | varchar | % / hours / days / level |
| scale_definition | text/JSON | Şkala izahı |
| evidence_link | varchar | Sənəd / URL |
| owner_role | varchar | Məsul rol |
| review_frequency | enum | rüblük / yarımillik / illik |

### Qəbul Meyarları

- Hər risk üçün ən azı 1 threshold referansı verilə bilir (MAO/MBCO və ya SLA)

- «Reliability» və «DocumentationProtection» üçün threshold yaradıla bilir

- «Threshold Compliance» hesabatı mövcuddur

PATCH-05 — Boşluq / Uyğunsuzluq — severity_law Mapping [P2] Qanun istinadı: Qayda §4.2.3 — Audit hesabatlarında yalnız qanun şkalası istifadə olunur

### Nə əlavə olunur

Daxili severity şkalası (6 pillə) ilə qanunun 5 pillə şkalası arasında avtomatik mapping. Audit ixracında yalnız severity_law istifadə olunur.

### Mapping Qaydası (avtomatik, backend)

| Daxili (severity_internal) | Qanun (severity_law) | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| az | aşağı | — |
| orta | orta | — |
| yüksək | yüksək | — |
| çox yüksək | kritik | — |
| kritik | kritik | — |
| fövqəladə | kritik | Override tövsiyə olunur + səbəb məcburidir |

### Admin Override Qaydası

- Yalnız auditor / admin rolu override edə bilir

- Override edildikdə «Səbəb» mətn sahəsi məcburi olur

- Override: user + timestamp + old_value + new_value + reason — audit_log-a yazılır (PATCH-08)

### Qəbul Meyarları

- Export və qanun hesabatlarında yalnız severity_law istifadə olunur

- Hər override üçün səbəb + user + tarix audit log-da görünür

PATCH-06 — Fəsad (Consequence) — Ayrıca Reyestr [P2] Qanun istinadı: Qayda §4.2.2.6, Əlavə §4 — Fəsadların ayrıca qeydiyyatı, ehtimal/ciddilik

### Nə əlavə olunur

Riskdən yarana bilən fəsadların ayrıca cədvəldə saxlanması. Risk formasında «Fəsadlar» bölməsi kimi inline başlanır, sonradan ayrıca modul kimi genişləndirilə bilər.

### DB — Yeni cədvəl: consequences

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | — |
| risk_id | FK → risks.id | Hansı riskə aiddir |
| consequence_category | enum | continuity / reputasiya / maliyyə / hüquqi / əməliyyat / texnoloji / insan |
| consequence_description | text | Fəsadın ətraflı təsviri |
| probability_band_law | enum | p01_20 / p21_40 / p41_60 / p61_80 / p81_100 |
| severity_law | enum | çox_aşağı / aşağı / orta / yüksək / kritik |
| related_threat_id | FK → threats.id | İstəyə bağlı |
| related_requirement_id | FK → requirements.id | İstəyə bağlı |
| evidence | varchar | Sübut sənədi / URL |

### UI — Risk Formasında Yeni Bölmə: «Fəsadlar»

- «Fəsad əlavə et» düyməsi — inline form açılır

- Təhdid seçilibsə: avtomatik fəsad şablonu təklifi (consequence_category əsasında)

### Hesabat

- «Top Consequences» — ən çox ehtimallı / ciddi fəsadlar

- «Consequence vs Residual Risk» əlaqə analizi

### Qəbul Meyarları

- Hər riskə 0..N fəsad bağlana bilir

- Hər fəsadda probability_band_law + severity_law qanun şkalası ilə saxlanır

PATCH-07 — §10 KPI-lar — Formula ilə Hesablama [P3] Qanun istinadı: Qayda §10.2.2 — Residual Risk vs Appetite, İnsident Outcome vs Residual Risk Consistency

### KPI-1: Residual Risk vs Appetite

Formula KPI1 = 1 − ( Count(residual_risk_score > appetite_threshold) / Count(all_risks_where_appetite_set) ) Nəticə: 0–1 aralığı. 1 = ideal (heç bir risk toleransı aşmır).

| Tələb olunan DB sahəsi | Cədvəl | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| inherent_risk_score | risks | Emaldan əvvəlki risk skoru |
| residual_risk_score | risks | Emaldan sonrakı qalıq risk |
| appetite_threshold | risks | Qurumun risk toleransı |

### KPI-2: İnsident Outcome vs Residual Risk Consistency

Formula KPI2 = 1 − ( Count(incident.impact_law > risk.residual_band_law) / Count(incidents_mapped_to_risks) ) Nəticə: 0–1 aralığı. 1 = bütün insidentlər gözlənilən banda uyğundur.

| Tələb olunan DB sahəsi | Cədvəl | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| risk_id (məcburi) | incidents | Hansı riskə bağlı insident |
| impact_law (5 pillə) | incidents | Real insident təsiri (qanun şkalası) |
| residual_band_law (5 pillə) | risks | Gözlənilən qalıq risk bandı |

### UI

- Dashboard-da 2 KPI kartı: faiz + rəng (yaşıl ≥80% / sarı 60–79% / qırmızı <60%)

- Drilldown: uyğunsuz risklər / uyğunsuz insidentlər siyahısı

- Tarix intervalı filteri (ay / kvartal / il)

### Qəbul Meyarları

- KPI-lər eyni tarix intervalına görə filter oluna bilir

- KPI drilldown audit üçün CSV / PDF ixracı mümkündür

PATCH-08 — Audit Log — "Kim Nəyi Niyə Dəyişdi" (Tamamlanma) [P2] Qanun istinadı: Qayda §9.3, §9.5 — Bütün dəyişikliklər izlənilir, override-lar üçün səbəb məcburidir

### Nə əlavə olunur

Audit log cədvəlinin genişləndirilməsi: sahə səviyyəsində dəyişiklik izi, override səbəbləri, conflict resolve izləri.

### DB — audit_log cədvəli (tam)

| Field | Type | Qeyd |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | — |
| entity_type | varchar | risk / asset / threat / vuln / incident / requirement / threshold / consequence / reconciliation |
| entity_id | UUID | Hansı obyekt |
| action | enum | create / update / delete / override / resolve_conflict / export / sync |
| changed_fields | JSON | [{field, old_value, new_value}] |
| reason | text | Override / resolve üçün məcburi |
| actor_user_id | UUID FK | Kim etdi |
| actor_role | varchar | Audit üçün rol snapshot |
| ip_address | varchar | İstifadəçinin IP-si |
| created_at | datetime | — |

### UI — Hər Obyektin «Audit» Tabı

- Filter: tarix / user / action növü

- Cədvəl: entity + action + changed_fields + actor + tarix + IP

- reason sütunu — override / resolve üçün görünür

### Override Qaydaları (digər patch-larla birlikdə)

| Ssenari | reason məcburi? | Audit action |
| --- | --- | --- |
| severity_law override (PATCH-05) | Bəli | override |
| Reconciliation conflict resolve (PATCH-01) | Bəli | resolve_conflict |
| Risk status manual dəyişikliyi | Xeyr | update |
| DXƏIT sinxronizasiya | Xeyr | sync |
| DXƏIT export | Xeyr | export |

### Qəbul Meyarları

- severity_law override edildikdə reason məcburidir — boş buraxılsa form submit olmur

- reconciliation conflict resolve edildikdə audit log düşür

- Hər CRUD əməliyyatı (create/update/delete) audit_log-a yazılır

# 4. Verilənlər Bazası — Tam Cədvəl Siyahısı

Bütün cədvəllər PostgreSQL-də yaradılır. UUID əsas açar, foreign key constraint-lər aktiv.

| Cədvəl | Moduldan | Açıqlama |
| --- | --- | --- |
| users | Sistem | İstifadəçilər + rolllar |
| assets | Modul 1 | Aktiv kataloqu |
| threats | Modul 2 | Təhdid kataloqu |
| vulnerabilities | Modul 3 | Boşluq / uyğunsuzluq reyestri |
| risks | Modul 4 | Əsas risk cədvəli |
| risk_assets | Modul 4 | Risk ↔ Aktiv (M2M) |
| risk_threats | Modul 4 + PATCH-03 | Risk ↔ Təhdid + link_type + rationale |
| risk_vulnerabilities | Modul 4 | Risk ↔ Boşluq (M2M) |
| consequences | PATCH-06 | Risk fəsadları |
| incidents | Modul 5 | İnsident reyestri |
| incident_actions | Modul 5 | İnsident cavab addımları |
| solutions | Modul 6 | Həllər kataloqu |
| risk_solutions | Modul 6 | Risk ↔ Həll (M2M) |
| requirements | Modul 7 + PATCH-02 | Normativ tələblər (genişləndirilmiş) |
| requirements_history | PATCH-02 | Tələb versiyaları |
| thresholds | Modul 7 + PATCH-04 | Hədlər (genişləndirilmiş threshold_type) |
| reconciliations | PATCH-01 | Mənbə sistem uzlaşdırması |
| mapping_rules | PATCH-01 | Uzlaşdırma qaydaları (optional) |
| audit_log | PATCH-08 | Bütün dəyişikliklərin tam izi |

# 5. Texniki Arxitektura

## 5.1  Tövsiyə Olunan Stack

| Katman | Texnologiya | Əsaslandırma |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js + TypeScript | Komponent arxitekturası, tip təhlükəsizliyi |
| UI Kit | Ant Design (AntD) | Zəngin cədvəl / form / chart komponentləri |
| Qrafiklər | Recharts + D3.js | Risk heat map, KPI dashboard |
| Backend | Node.js + Express.js | REST API, JWT auth |
| Verilənlər Bazası | PostgreSQL | ACID, JSON dəstəyi, FK constraint |
| Cache / Real-vaxt | Redis + Socket.io | Sessiya, canlı bildirişlər |
| Fayl Yaddaşı | MinIO (S3-uyğun) | Playbook, audit sənədləri |
| Autentifikasiya | Keycloak (SSO/OAuth2) | LDAP / Active Directory inteqrasiyası |
| Axtarış | Elasticsearch | Tam mətn: risk, insident, boşluq |
| PDF Hesabat | Puppeteer | Server tərəfli PDF generasiyası |
| Excel | ExcelJS | Excel ixracı |
| Konteyner | Docker + Docker Compose | İnkişaf + deploy |
| Veb Server | Nginx | Reverse proxy, SSL termination |
| Log / Audit | Winston + PostgreSQL | audit_log cədvəlinə yazma |

## 5.2  API Strukturu (Əsas Endpoint-lər)

| Endpoint | Metod | Funksiya |
| --- | --- | --- |
| /api/assets | GET/POST | Aktiv siyahısı / yaratma |
| /api/assets/:id | GET/PUT/DELETE | Aktiv detalı / yeniləmə / silinmə |
| /api/threats | GET/POST | Təhdid kataloqu / yaratma |
| /api/threats/sync | POST | DXƏIT sinxronizasiyası |
| /api/vulnerabilities | GET/POST | Boşluq siyahısı / yaratma |
| /api/risks | GET/POST | Risk siyahısı / yaratma + avtomatik hesablama |
| /api/risks/:id/score | GET | Risk skorunu real vaxtda hesabla |
| /api/consequences | GET/POST | Fəsad siyahısı — PATCH-06 |
| /api/incidents | GET/POST | İnsident siyahısı / yaratma |
| /api/incidents/webhook | POST | SIEM / xarici sistem webhook — PATCH-01 |
| /api/solutions | GET/POST | Həllər kataloqu |
| /api/requirements | GET/POST | Tələblər — PATCH-02 |
| /api/thresholds | GET/POST | Hədlər — PATCH-04 |
| /api/reconciliations | GET/POST/PATCH | Uzlaşdırma — PATCH-01 |
| /api/audit-log | GET | Audit jurnalı (admin / auditor) |
| /api/dashboard/stats | GET | Dashboard statistikaları |
| /api/dashboard/kpi | GET | KPI-1 + KPI-2 — PATCH-07 |
| /api/reports/:type | GET | PDF / Excel / XML hesabat generasiyası |
| /api/auth/login | POST | JWT token |
| /api/auth/refresh | POST | Token yeniləmə |

## 5.3  Təhlükəsizlik Tələbləri (Qayda §9)

Kritik Tələb Qayda §9.4: Təşkilati alətlərə ISO/IEC 15504 üzrə yetkinlik ≥4 (Maturity), texniki alətlərə ISO/IEC 15408 üzrə EAL ≥6. Sertifikatlaşdırılmış şifrələmə alətləri tələb olunur.

- HTTPS / TLS 1.3 — bütün kommunikasiya şifrəli

- JWT access token: 15 dəq | refresh token: 8 saat

- RBAC middleware — hər endpoint rol yoxlaması

- AES-256 — data-at-rest şifrələmə

- SQL injection / XSS / CSRF — OWASP Top 10

- Bütün CRUD + override + export + sync → audit_log (PATCH-08)

- Qayda §9.5: Risk məlumatları yalnız öz informasiya məkanında saxlanır — xarici serverə göndərilmir

# 6. İnkişaf Planı — Sprint Bölgüsü (12 Sprint / ~6 ay)

Metodologiya: Agile/Scrum — 2 həftəlik sprintlər. Hər sprint sonunda işlək demo.

Sprint Strategiyası Faza A (Sprint 1–4): İnfrastruktur + əsas 3 modul + PATCH P1-lər paralel Faza B (Sprint 5–8): Risk reyestri + İnsident + PATCH P2-lər Faza C (Sprint 9–12): Hesabat + KPI + PATCH-07 + Test + Deploy

## Faza A — Sprint 1–4 (8 həftə)

### Sprint 1–2: İnfrastruktur + Auth + DB

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Layihə strukturu (monorepo, Docker Compose, Nginx) | 2 | 🔴 P1 |
| T02 | PostgreSQL tam sxem — bütün cədvəllər (PATCH cədvəlləri daxil) | 4 | 🔴 P1 |
| T03 | Keycloak / JWT autentifikasiya + 6 rol RBAC middleware | 3 | 🔴 P1 |
| T04 | Audit log servisi — bütün CRUD avtomatik audit_log yazır (PATCH-08) | 3 | 🔴 P1 |
| T05 | React + AntD əsas layout — sidebar, router, auth context | 3 | 🔴 P1 |
| T06 | CI/CD pipeline (GitHub Actions) + Docker build | 2 | 🟡 P2 |

### Sprint 3–4: Aktiv + Təhdid + Boşluq + PATCH P1

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T07 | Aktiv CRUD API + UI (siyahı, form, axtarış, ixrac) | 4 | 🔴 P1 |
| T08 | Aktiv asılılıq xəritəsi (D3.js) | 3 | 🟡 P2 |
| T09 | Təhdid CRUD API + UI + DXƏIT sinx endpoint | 4 | 🔴 P1 |
| T10 | PATCH-03: Təhdid formasına violated_req + severity_law + prob_band əlavəsi | 3 | 🔴 P1 |
| T11 | Boşluq CRUD API + UI + CVE axtarış (NVD API) | 4 | 🔴 P1 |
| T12 | PATCH-05: severity_law auto-map + admin override UI + audit log | 2 | 🟡 P2 |
| T13 | PATCH-02: Tələblər forması — genişləndirilmiş metadata sahələri | 3 | 🔴 P1 |
| T14 | PATCH-01: reconciliations cədvəli + Mapping admin ekranı (manual) | 4 | 🔴 P1 |

## Faza B — Sprint 5–8 (8 həftə)

### Sprint 5–6: Risk Reyestri Əsas Modulu

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T15 | Risk hesablama service — keyfiyyət + kəmiyyət formulları | 3 | 🔴 P1 |
| T16 | Risk CRUD API — yaratma, yeniləmə, skor hesablaması, silinmə | 4 | 🔴 P1 |
| T17 | Risk qeydiyyat forması — bütün sahələr, dinamik aktiv/təhdid/boşluq seçimi | 5 | 🔴 P1 |
| T18 | Risk siyahısı UI — rəngli prioritet, filtrasiya, heat map (5×5) | 4 | 🔴 P1 |
| T19 | Risk emal planı — emal variantı, həll bağlantısı, tarix izləmə | 3 | 🟡 P2 |
| T20 | PATCH-06: Consequences bölməsi risk formasında | 3 | 🟡 P2 |
| T21 | PATCH-07: inherent/residual/appetite sahələri DB + API | 2 | 🟡 P2 |

### Sprint 7–8: İnsident + Həllər + Hədlər

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T22 | İnsident CRUD API + webhook endpoint (SIEM) | 3 | 🔴 P1 |
| T23 | İnsident qeydiyyat forması — risk bağlantısı, impact_law, cavab variantı | 4 | 🔴 P1 |
| T24 | İnsident lifecycle UI + SLA sayğacı + cavab addımları | 4 | 🟡 P2 |
| T25 | Playbook sistemi — ciddilik + növ əsasında avtomatik addım şablonu | 3 | 🟡 P2 |
| T26 | Real-vaxt bildirişlər WebSocket — yeni insident, SLA pozulması | 3 | 🟡 P2 |
| T27 | Həllər kataloqu CRUD + playbook sənəd yükləmə | 3 | 🟡 P2 |
| T28 | PATCH-04: Hədlər ekranı — bütün threshold_type-lar | 3 | 🟡 P2 |

## Faza C — Sprint 9–12 (8 həftə)

### Sprint 9–10: Dashboard + Hesabat + KPI

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T29 | Dashboard — risk heat map, sayğaclar, son insidentlər, mapping coverage | 5 | 🔴 P1 |
| T30 | PATCH-07: KPI-1 + KPI-2 hesablama API + dashboard kartları | 4 | 🟢 P3 |
| T31 | PATCH-07: KPI drilldown (uyğunsuz risklər / insidentlər siyahısı) | 3 | 🟢 P3 |
| T32 | PDF hesabat generatoru (Puppeteer) — 12 hesabat şablonu | 6 | 🔴 P1 |
| T33 | Excel ixracı (ExcelJS) — risk, aktiv, boşluq, audit, KPI | 3 | 🟡 P2 |
| T34 | DXƏIT audit ixracı — XML format + source_record_id (PATCH-01) | 3 | 🟡 P2 |

### Sprint 11–12: Test + Təhlükəsizlik + Deploy

| ID | Tapşırıq | Gün | P |
| --- | --- | --- | --- |
| T35 | Unit testlər — risk hesablama + KPI formulları (coverage ≥ 80%) | 4 | 🔴 P1 |
| T36 | API inteqrasiya testləri (Jest + Supertest) | 3 | 🟡 P2 |
| T37 | E2E testlər (Playwright) — əsas iş axınları | 4 | 🟡 P2 |
| T38 | PATCH-08: Audit log UI — hər obyektin audit tabı + filter + ixrac | 3 | 🟡 P2 |
| T39 | Pentest / OWASP ZAP skan + kritik boşluqların həlli | 4 | 🔴 P1 |
| T40 | Performans testi — 50 paralel istifadəçi yük testi | 2 | 🟡 P2 |
| T41 | Production Docker deploy + SSL + Nginx + backup konfiqurasiyası | 3 | 🔴 P1 |
| T42 | Azərbaycanca istifadəçi təlimatı | 3 | 🟢 P3 |

### Sprint Xülasəsi

| Faza | Sprint | Müddət | Əsas Çıxış |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza A | 1–4 | 8 həftə | Auth + DB + Aktiv + Təhdid + Boşluq + PATCH P1 |
| Faza B | 5–8 | 8 həftə | Risk + İnsident + Həllər + Hədlər + PATCH P2 |
| Faza C | 9–12 | 8 həftə | Dashboard + KPI + Hesabat + Test + Deploy |
| CƏMİ | 12 Sprint | ~6 ay | Tam uyğun, audit-ready portal |

# 7. Qeyri-Funksional Tələblər

| Kateqoriya | Tələb | Hədəf |
| --- | --- | --- |
| Performans | Səhifə yüklənmə (LCP) | < 2 saniyə |
| Performans | API cavab vaxtı (p95) | < 500 ms |
| Əlçatanlıq | Uptime (aylıq) | ≥ 99.5% |
| Miqyaslanma | Paralel istifadəçi | ≥ 50 eyni vaxtda |
| Saxlama | Məlumat saxlama | ≥ 5 il (audit tələbi) |
| Ehtiyat nüsxə | Backup tezliyi | Gündəlik avtomatik, 30 gün saxlama |
| Brauzerlər | Dəstəklənən | Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ |
| Yük | Maksimum qeyd | 10,000+ risk qeydi performanssız |
| Şifrələmə | Data-at-rest | AES-256 |
| Şifrələmə | Data-in-transit | TLS 1.3 |
| Maturity | Təşkilati alətlər | ISO/IEC 15504 ≥ Səviyyə 4 |
| EAL | Texniki alətlər | ISO/IEC 15408 EAL ≥ 6 |

# 8. Enum Siyahıları — Developer Referansı

Aşağıdakı enum dəyərləri backend model-lərə və frontend form-larına birbaşa tətbiq edilməlidir.

| Enum Adı | Dəyərlər |
| --- | --- |
| severity_law | çox_aşağı ¦ aşağı ¦ orta ¦ yüksək ¦ kritik |
| probability_band_law | p01_20 ¦ p21_40 ¦ p41_60 ¦ p61_80 ¦ p81_100 |
| source_type (requirement) | normativ_akt ¦ standart ¦ muqavile ¦ ohdelik ¦ qabaqcil_tecrube ¦ praktik_telebat |
| activity_area | fealiyyet_keyfiyyeti ¦ risk_emali ¦ itis_emekdasliq ¦ ikt_layiheler ¦ reqemsal_xidmetler ¦ senedlesdirilmis_dovran ¦ huquqi_meslehet ¦ fiziki_tehlukesizlik ¦ kadrlar ¦ tedarik ¦ insidentlerin_helli ¦ audit ¦ yaxsilasdirilma |
| threshold_type | MAO ¦ MBCO ¦ Maturity ¦ EAL ¦ SLA ¦ OLA ¦ CIA ¦ Reliability ¦ Priority ¦ Criticality ¦ Regime ¦ DocumentationProtection ¦ Effectiveness |
| sync_direction | inbound ¦ outbound ¦ bidirectional |
| sync_status | ok ¦ failed ¦ pending ¦ conflict ¦ disabled |
| audit action | create ¦ update ¦ delete ¦ override ¦ resolve_conflict ¦ export ¦ sync |
| consequence_category | continuity ¦ reputasiya ¦ maliyyə ¦ hüquqi ¦ əməliyyat ¦ texnoloji ¦ insan |
| residual_band_law / impact_law | çox_aşağı ¦ aşağı ¦ orta ¦ yüksək ¦ kritik |
| link_type (risk_threats) | primary ¦ secondary |
| treatment_option | qarsisini_al ¦ azalt ¦ baska_terefe_otür ¦ qebul_et |
| incident_status | yeni ¦ kateqoriyalasdirilir ¦ planlasdırilir ¦ hell_edilir ¦ bagli ¦ analiz |
| vuln_severity_internal | az ¦ orta ¦ yuksek ¦ cox_yuksek ¦ kritik ¦ fovqelade |

# 9. Tamamlanma Meyarları (Definition of Done)

Hər modul / patch aşağıdakı meyarları ödədikdə tamamlanmış sayılır:

- Bütün API endpoint-lər üçün unit test mövcuddur (coverage ≥ 80%)

- UI formaları üçün validasiya işləyir — boş məcburi sahə, xəta mesajı

- Bütün CRUD + override + sync + export → audit_log-a yazılır

- RBAC: icazəsiz istifadəçi 403 alır, hər endpoint rol yoxlaması var

- severity_law override üçün reason boş buraxılırsa form submit olmur

- violated_requirement_id boş buraxılırsa Threat formu submit olmur

- activity_area ən azı 1 seçilmədən Requirement formu submit olmur

- Bütün interfeys Azərbaycan dilindədir (label, xəta, bildiriş)

- Responsive — 1280px+ masaüstü ekranda düzgün görünür

- API Swagger / OpenAPI sənədləşdirilmişdir

- Pentest: OWASP Top 10 kritik boşluqlar həll olunmuşdur

# 10. Terminlər Sözlüyü

| Azərbaycan | İngilis / Kod adı | Açıqlama |
| --- | --- | --- |
| Risk | Risk | Təhdidin baş vermə ehtimalı × təsir |
| Aktiv | Asset | Mühafizə olunacaq resurs |
| Təhdid | Threat | Zərər verə bilən amil / vəziyyət |
| Boşluq / Zəiflik | Vulnerability | Sistemdəki çatışmazlıq |
| Uyğunsuzluq | Non-conformity | Tələbə uyğun gəlməmə |
| İnsident | Incident | Baş vermiş təhlükəsizlik hadisəsi |
| Fəsad | Consequence | Riskin reallaşmasından yaranan zərər |
| Qalıq Risk | Residual Risk | Emaldan sonra qalan risk |
| Uzlaşdırma | Reconciliation / Mapping | Mənbə sistem ↔ portal bağlantısı |
| Sahib | Owner | Reyestrin məsul qurumu |
| Operator | Operator | Reyestri texniki aparan qurum |
| DXƏIT | SCS | Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti |
| İTİS | ISMS | Information Security Management System |
| MAO | MAO | Maximum Acceptable Outage |
| MBCO | MBCO | Minimum Business Continuity Objective |
| EAL | EAL | Evaluation Assurance Level — ISO 15408 |
| KPI | KPI | Key Performance Indicator |
| Playbook | Playbook | Addım-addım cavab ssenarisi |

— SƏNƏD SONU — v2.0 —

Bu spesifikasiya sənədi Nazirlər Kabinetinin 411 nömrəli Qərarı əsasında hazırlanmış «İnformasiya Təhlükəsizliyi Riskləri Reyestri» veb portalının v2.0 inkişaf təlimatıdır. Developer komandası / Claude Code bu sənəddəki bütün funksional, patch, texniki və təhlükəsizlik tələblərini rəhbər tutaraq portalı inkişaf etdirməlidir.